موضوع : مهندسی نرم افزار سیستم بیمارستان

فهرست مطالب

عنوان                           	صفحه

فصل اول : چشم انداز پروژه (Vision)	7

1-1- مقدمه	8

1-2- Vision چیست	8

1-3- موضوع پروژه	8

1-4- اهداف پروژه	8

1-5- انجام پروژه چه سودی دارد	9

1-6- ذینفعان پروژه	9

فصل دوم : سند SDP	12

2-1- بررسی سند SDP پروژه بیمارستان	13

2-1-1- هزینه خرید تجهیزات سخت افزاری	13

2-1-2- هزینه خرید تجهیزات نرم افزاری	14

2-2- هزینه مربوط به نیروی انسانی	15

2-3- شرح هزینه ها به همراه نمودار مقایسه ای هزینه های طرح	16

3-4- نمودار گانت مربوط به زمانبندی پروژه	17

فصل سوم: مدیریت ریسکها	18

3-1- منشاء ریسکهای پروژه	19

3-3- جدول ریسکهای پروژه (به صورت کامل)	20

3-4- نمودار ریسکهای پروژه (به صورت کامل)	22

3-5- جدول ارائه راهکار برای برخورد با ریسکها	23

4-6- جدول ریسکهای با تاثیر پذیری بالا (ریسکهای قابل مدیریت)	26

4-7- نمودار ریسکهای با تاثیر پذیری بالا (ریسکهای قابل مدیریت)	27

فصل چهارم : نمودار Usecase Diagram و سناریوی یوزکیسها	28

نکاتی راجع به نوشتن سناریو برای Use Case ها	29

سناریوی  Use Caseثبت اطلاعات بیمار	30

نمودار Package	31

نمودار Usecase شماره 1	32

نمودار Usecase شماره 2	33

نمودار Usecase شماره 3	34

نمودار Usecase شماره 4	35

اکتورهای سیستم پذیرش بیمارستان Actor	36

فصل پنجم : usecase specification	37

سناریوی  Use Caseثبت بخش بیمار	38

سناریوی  Use Caseثبت انواع بیماری	39

سناریوی  Use Caseثبت پرونده بیمار	40

سناریوی  Use Caseویزیت بیمار	41

سناریوی  Use Caseثبت دارو	42

سناریوی  Use Case فرم ترخیص بیمار	43

سناریوی  Use Caseوضعیت حساب بیمار	44

سناریوی  Use Caseوضعیت درمان بیمار	45

فصل ششم: نمودار Activity	46

نمودار فعالیت (Activity Diagram) ثبت اطلاعات بیمار	47

نمودار فعالیت (Activity Diagram) ثبت بخش بیمار	48

نمودار فعالیت (Activity Diagram) ثبت انواع بیماری	49

نمودار فعالیت (Activity Diagram) ثبت پرونده بیمار	50

نمودار فعالیت (Activity Diagram) ویزیت بیمار	51

نمودار فعالیت (Activity Diagram) ثبت دارو	52

نمودار فعالیت (Activity Diagram) فرم ترخیص بیمار	53

نمودار فعالیت (Activity Diagram) وضعیت حساب بیمار	54

نمودار فعالیت (Activity Diagram) وضعیت درمان بیمار	55

فصل هفم : نمودار Class سیستم بیمارستان	56

مقدمه	57

نمودار اصلی Class سیستم	58

توضیحات متدهای نمودار کلاس اصلی سیستم	59

جزئیات و نام هر کلاس	60

1-کلاس کاربر	60

2-کلاس مسئول پذیرش	60

3- کلاس مسئول مالی	61

4- کلاس کارشناس ترخیص	61

5- کلاس پزشک	61

6- کلاس پرستار	61

7- کلاس اطلاعات بیمار	62

8- کلاس ویزیت بیمار	62

9- کلاس وضعیت حساب	63

10- کلاس فرم ترخیص	63

11- کلاس درمان	64

12- کلاس بیماری	64

13- کلاس دارو	65

14- کلاس بخش	65

15- کلاس پرونده	66

فصل هشتم: نمودار Sequence	67

نمودار توالی (Sequence Diagram) ثبت اطلاعات بیمار	68

نمودار توالی (Sequence Diagram) ثبت بخش بیمار	69

نمودار توالی (Sequence Diagram) ثبت انواع بیماری	70

نمودار توالی (Sequence Diagram) ثبت پرونده بیمار	71

نمودار توالی (Sequence Diagram) ویزیت بیمار	72

نمودار توالی (Sequence Diagram) ثبت دارو	73

نمودار توالی (Sequence Diagram) فرم ترخیص بیمار	74

نمودار توالی (Sequence Diagram) وضعیت حساب بیمار	75

نمودار توالی (Sequence Diagram) وضعیت درمان بیمار	76

فصل نهم : بررسی ابزارهای احتمالی	77

نحوه انتخاب ابزار احتمالی برای تحلیل سیستم بیمارستان	78

توجه به معماری در تعیین ابزار احتمالی پروژه سیستم بیمارستان	78

اپلیکیشنی که با آن حجم زیادی از کارتان انجام می شود	78

یک ابزار Read-It-Later	79

استفاده از کلاینت ایمیل و Outlook express	79

برنامه های خانواده واژه پرداز WORD ابزاری برای یادداشت برداشتن	79

ایجاد یک فهرست وظایف با استفاده از برنامه های Task List Creator	80

استفاده از یک تایمر برای زمانبندی کارها با عنوان Pomodoro	80

یک برنامه Office Suite برای مدیریت مستندات نوشتاری	80

یک ابزار برای مدیریت پروژه مانند پریماورا یا مایکروسافت پراجکت	81

چکیده

در این نوشتار ، به بررسی و تحلیل سیستماتیک یکی از نرم افزارهای جامع با عنوان سیستم بیمارستان پرداخته شده است. هدف از تحلیل این سیستم نرم افزاری ، یافتن راه حلهای مناسب برای پیاده سازی و شناخت کامل سیستم می باشد. یافتن راه حل مناسب نیاز به بررسی و تسلط کامل به سیستم دارد. برای بررسی بایستی از یکی از روشهای تحلیل مناسب استفاده نمود.

برای این منظور :

- در فصل اول به بررسی ویژن پرداخته ایم

- در فصل دوم به بررسی سند SDP پرداخته ایم

- در فصل سوم به بررسی رسیکهای پروژه پرداخته ایم

- در فصل چهارم به بررسی نمودار Usecase پرداخته ایم

- در فصل پنجم به بررسی usecase specification پرداخته ایم.

- در فصل ششم به بررسی نمودار Avtivity پرداخته ایم.

- در فصل هفتم به بررسی نمودار کلاس پرداخته ایم.

- در فصل هشتم به بررسی نمودار Sequence پرداخته ایم.

- در فصل نهم به بررسی ابزار احتمالی پرداخته ایم.

مقدمه

هدف از تشكیل وایجاد سیستمهای نرم افزاری بیمارستانی چه در بیمارستانهای دولتی و چه در بیمارستانهای بخش خصوصی ، ارائه خدمات سریع و مطوئن و در درسترس بودن اطلاعات و سوابق بیماران و مراجعان برای جلوگیری از خطا و اشتباهات انسانی می باشد.

برخی از وظایف نرم افزارهای بیمارستانی به شرح زیر است:

- ثبت اطلاعات بیماران پذیرش شده در بیمارستان

- مشاهده سوابق بیماران و تجویزها و معاینات انجام شده

- برنامه ریزی برای بهینه سازی عملکرد پرسنل بیمارستان

- برنامه ریزی و مراقبت برای حفظ مقدار موجودی هر یك از داروها و اقلام دارویی و پزشکی مورد نیاز بیمارستان درحد مطلوب خود

نرم افزارهای بیمارستانی را از دو جهت‌ مي‌توان‌ مورد بررسي‌ قرارداد، يكي‌ از لحاظ‌ ساختار مدیریتی بیمارستان و دیگری از لحاظ نوع خدماتی که بیمارستانها برای آن به صورت تخصصی خدمات ارائه می دهند.

منظور از سيستم‌ اطلاعاتي‌ بیمارستان ، ايجاد روشي‌ نظام‌مند و منطقي‌ براي‌ اجراي‌ عمليات‌ مربوط‌ به بیمارستان و همچنين‌ اعمال‌ كنترلهاي‌ لازم‌ روي‌ مراحل‌ مختلف‌ اين‌ عمليات‌ مي‌باشد.

نرم افزار بیمارستانی بنا به‌ نياز همه‌ بخشها ، عموماً با تمام‌ واحدها و كاركنان‌ آن‌ در تماس‌ و رابطه‌ است‌. اين‌ رابطه‌ وتماس‌ و مبادله‌ اسناد و مدارك‌آن‌ها ، بايد بر ضوابط‌ مستدل‌ و مجاز و رسمي‌ مبتني‌ باشد نه‌ مناسبات‌ شخصي‌ و دوستانه‌ چرا كه‌ اينگونه‌ روابط ‌، موجبات‌ كندي‌ كار و بروز اشتباهات‌ انسانی را فراهم‌ مي‌سازد که گاهی اوقات ممکن است موجب بروز فاجعه های انسانی گردد. بديهي‌ است‌ در روابط‌ متقابل‌، رفتارهاي‌دوستانه‌ صرفنظر از دستورالعملها، سبب‌ تسريع‌ كارها خواهد بود ولي‌ نبايد باعث‌ ابهام‌ در انجام روال بیمارستانها و حسابها ومدارك‌ و اسناد باشد.

در ادامه به بررسی سیستماتیک نرم افزار بیمارستان خواهیم پرداخت.

# فصل اول : چشم انداز پروژه (Vision)

## 1-1- مقدمه

در این فصل ابتدا تعریفی از Vision ارائه می دهیم و سپس به بررسی مواردی می پردازیم که باید در چشم انداز پروژه یا همان Vision باید مورد بررسی قرار گیرد.

## 1-2- Vision چیست

Vision یا چشم انداز پروژه در حقیقت یک سری مستندات اولیه پروژه است که شامل بررسی موارد ذیل می باشد:

موضوع  پروژه

اهداف پروژه

انجام پروژه چه سودی دارد

ویژگیهای پروژه

ذینفعان پروژه چه کسانی هستند

سابقه انجام پروژه های مشابه

معایب پروژه های گذشته

زبان برنامه نویسی

پایگاه داده

سیستم عامل مورد استفاده

روش تحلیل

نرم افزارهای مورد نیاز برای تحلیل و پیاده سازی

## 1-3- موضوع پروژه

موضوع پروژه جاری پیاده سازی یک سیستم پذیرش بیمارستان می باشد.

## 1-4- اهداف پروژه

هدف از پیاده سازی ، سیستمی است که با آن بتوان عملیات نمایش لیست بیماران پذیرش شده ، نمایش لیست بخش هایی که بیماران در آن جا بستری شده اند و... را انجام داد.

در پیاده سازی این پروژه اهداف تجاری مد نظر نمی باشد. بلکه فقط اهداف آموزشی زیر مد نظر می باشد: (البته ممکن است از این سیستم در مقاصد تجاری نیز استفاده شود)

آشنایی با برنامه های اپلیکیشن

آشنایی با تحلیل این گونه برنامه ها

آشنایی با روش پیاده سازی این گونه نرم افزارها

آموزش برنامه نویسی سیستمهای تحت ویندوز

آموزش نحوه استفاده از ابزارهای برنامه نویسی برای پیاده سازی این گونه سیستمها

آموزش نحوه ارتباط بین پایگاه داده و فرم ها در این گونه سیستمها

آشنایی با روش برنامه نویسی تجاری

## 1-5- انجام پروژه چه سودی دارد

هزینه دوره های آموزشی خارج از دانشگاه برای دانشجو حذف می شود

انجام این پروژه از نظر کارآموزی و آموزش نحوه انجام یک پروژه تجاری برای کسانی که به نحوی با پروژه سررکار دارند بسیار مفید است

Component هایی که در این پروژه تولید می شوند اکثرا در پروژه های آینده و یا پروژه های مشابه نیز قابل استفاده اند و این مساله خود باعث صرفه جویی در زمان اجرای پروژه های دیگر خواهد شد

## 1-6- ذینفعان پروژه

تحلیل گر

کسی است که عملیات تحلیل سیستم را انجام می دهد و با سیستم به خوبی آشنایی دارد.

برنامه نویس

کسی است که عملیات پیاده سازی و برنامه نویسی را با استفاده از مستندات تولید شده توسط تحلیلگر ، انجام می دهد.

افراد تحت تعلیم دوره

افراد تحت تعلیم دوره معمولا دانشجویانی هستند که در این دوره آموزشی شرکت نموده اند.

مشتریان

مشتریان کسانی هستند که در آینده این نرم افزار را خریداری می نمایند و به نحوی از این برنامه استفاده می نمایند.

1-7- سابقه انجام پروژه های مشابه

نسخه های بسیار متوعی از سیستم بخش پذیرش بیمارستان در سرتاسر دنیا به زبانهای مختلف (چه از لحاظ برنامه نویسی و چه از لحاظ زبان ملی) پیاده سازی شده اند که زمینه فعالیت آنها به شرح ذیل نی باشد:

فعالیتهای علمی

دانشگاهی

پژوهشی

آموزشی

فعالیتهای تجاری

خرید

فروش

بازاریابی

فعالیتهای عمومی

معرفی سایر سیستم بخش پذیرش بیمارستان

1-8- معایب پروژه های گذشته

در بررسی هایی که انجام شده ایرادهای زیر مشاهده شده است که بیشتر این ایرادات در این سیستم ها معمولا مشترک می باشند:

وجود اشکال در جستجو با حروف فارسی در هنگام تایپ (مثلا با حرف ی و گ بیشتر مشکل دارند و نتایج مختلفی ارائه می شود و گاهی اوقات نتیجه مطلوبی از جستجو حاصل نمی شود)

عدم وجود جستجوی پیشرفته برای اعضا ( در برخی موارد به یک جستجوی ساده اکتفا شده بود که آن هم نتایج مطلوبی ارائه نمی کرد)

گرافیک بسیار سنگین در فرم ها و طراحی اشتباه جدول ها (این مساله باعث می شود در هنگام باز شدن فرم ها ، کاربران به راحتی از مشاهده و ادامه کار صرف نظر نمایند)

عدم پشتیبانی از سیستم عامل های مختلف

عدم وجود فرم راهنما ( این فرم برای راهنمایی کلی بخشهای اصلی پروژه مناسب می باشد)

عدم وجود دسته بندی داروها

. . . .

البته ایرادات فنی بیشماری در این سیستم ها موجود می باشد که به علت طولانی شدن بحث از ارائه آنها خودداری می شود.

1-9- زبان برنامه نویسی

زبان برنامه نویسی Base پروژه C#  می باشد . ابزار C# در مجموعه Visual Studio  موجود و قابل نصب می باشند.

1-10- پایگاه داده

پایگاه داده مورد استفاده در سیستم SQL Server میباشد که مناسب برای نصب بر روی ویندوز XP است. (لازم به ذکر است که برخی از نسخه های SQL Server بر روی ویندوز XP نصب نمی شوند و فقط برای نصب بر روی Widows Server طراحی شده اند)

1-11- روش تحلیل سیستم

روش تحلیل سیستم RUP می باشد که برای رسم نمودارها از روش UML استفاده خواهد شد. RUP ، متدولوژی ارائه شده توسط شرکت Rational ، پرکاربردترین فرآیند تولید و توسعه نرم افزاری در دنیای کنونی است و به عنوان یک استاندارد صنعتی بالفعل در دنیای IT  پذیرفته شده است.

1-12- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی

سیتم عامل استاندارد برای کارهای حرفه ای Windows Server می باشد. ولی در این مورد ما از سیستم عامل ویندوز XP Service Pack2   و یا Service Pack 3 استفاده خواهیم نمود.

1-13- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم

مجموعه Visual Studio Professional Edition

ابزار MSDN برای استفاده به عنوان ابزار کمکی در هنگام برنامه نویسی

نرم افزار SQL Server

نرم افزار Rational Rose (جهت طراحی دیاگرامهای UML)

نرم افزار Visio (جهت طراحی برخی از دیاگرامها که امکان رسم آنها در Rational Rose وجو ندارد. مانند دیاگرام ER)

نرم افزار Photoshop جهت تولید بخشهای گرافیکی مورد نیاز در وب سایت

# فصل دوم : سند SDP

2-1- بررسی سند SDP پروژه بیمارستان

2-1-1- هزینه خرید تجهیزات سخت افزاری

| ردیف | عنوان سخت افزار | قیمت واحد |  | تعداد | قیمت کل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Server HP | 70.000.000 |  | 2 | 140.000.000 |
| 2 | Scanner HP A3 | 4.000.000 |  | 2 | 8.000.000 |
| 3 | Printer Laser Jet HP 37000 A3 | 12.000.000 |  | 1 | 12.000.000 |
| 4 | کامپیوتر کامل | 9.000.000 |  | 6 | 54.000.000 |
| 5 | روتر سیسکو | 2.500.000 |  | 2 | 5.000.000 |
| 6 | سویچ شبکه HP دارای 25 Port | 2.000.000 |  | 5 | 10.000.000 |
| 7 | کابل شبکه | 5.000 |  | 200 | 1.000.000 |
| 8 | سوکتهای KeyStone و Box | 5.000 |  | 100 | 500.000 |
| 9 | سوکت Cat5 | 1.000 |  | 100 | 100.000 |
| 10 | انبر شبکه | 500.000 |  | 2 | 1.000.000 |
| 11 | کابل تستر | 2.500.000 |  | 2 | 5.000.000 |
| 12 | Repeater شبکه | 800.000 |  | 5 | 4.000.000 |
| 13 | داکت شماره 2 | 10.000 |  | 150 | 1.500.000 |
| 14 | سوچ باکس | 1.500.000 |  | 2 | 3.000.000 |
| 15 | روتر باکس | 5.000.000 |  | 2 | 10.000.000 |
| جمع کل هزینه های خرید سخت افزار: |  |  | 255.100.000 ریال |  |  |

2-1-2- هزینه خرید تجهیزات نرم افزاری

| ردیف | عنوان نرم افزار | قیمت واحد |  | تعداد | قیمت کل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سیستم عامل Windows Server 2008 به همراه لایسنس معتبر | 12.000.000 |  | 1 | 12.000.000 |
| 2 | سیستم عامل Windows XP به همراه لایسنس معتبر | 600.000 |  | 2 | 1.200.000 |
| 3 | نرم افزار Rational Rose | 50.000 |  | 1 | 50.000 |
| 4 | نرم افزار Power Designer | 100.000 |  | 1 | 100.000 |
| 5 | نرم افزارهای تست نرم افزار | 150.000.000 |  | 1 | 150.000.000 |
| 6 | برنامه Visual Sudio 2010 به همراه لایسنس معتبر | 30.000.000 |  | 1 | 30.000.000 |
| 7 | برنامه SQL Server 2008 به همراه لایسنس معتبر | 20.000.000 |  | 1 | 20.000.000 |
| 8 | نرم افزارهای گرافیکی برای طراحی واسط گرافیکی | 200.000 |  | 1 | 200.000 |
| 9 | برنامه های مدیریت نسحه های پشتیبان | 50.000.000 |  | 1 | 50.000.000 |
| 10 | برنامه Primavera جهت مدیریت پروژه (کاملا فارسی) | 20.000.000 |  | 1 | 20.000.000 |
| 11 | نرم افزارهای امنیتی و ویروسیاب به همراه لایسنس معتبر جهت بروز رسانی | 50.000.000 |  | 1 | 50.000.000 |
| 12 | مجموعه آفیس 2010 | 30.000 |  | 1 | 30.000 |
| 13 | نرم افزارهای مدیریت شبکه | 10.000.000 |  | 1 | 10.000.000 |
| 14 | نرم افزارهای تولید شبه کد | 5.000.000 |  | 1 | 5.000.000 |
| جمع کل هزینه های خرید نرم افزار: |  |  | 348.580.000 ریال |  |  |

2-2- هزینه مربوط به نیروی انسانی

| ردیف | عنوان نیروی کار | هزینه هرنفر ساعت |  | کل زمان |  | مبلغ کل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تحلیلگر ارشد | 120.000 |  | 150 |  | 18.000.000 |
| 2 | مصاحبه گر | 50.000 |  | 130 |  | 6.500.000 |
| 3 | اپراتور جهت کار با نرم افزارهای تحلیل | 40.000 |  | 40 |  | 1.600.000 |
| 4 | مهندس کامپیوتر گرایش نرم افزار | 70.000 |  | 40 |  | 2.800.000 |
| 5 | مهندس کامپیوتر گرایش سخت افزار | 70.000 |  | 45 |  | 3.150.000 |
| 6 | مدیر پروژه | 150.000 |  | 180 |  | 27.000.000 |
| 7 | مدیر تضمین کیفیت | 120.000 |  | 220 |  | 26.400.000 |
| 8 | کارمند تضمین کیفیت | 50.000 |  | 270 |  | 13.500.000 |
| 9 | برنامه نویس | 90.000 |  | 300 |  | 27.000.000 |
| جمع کل: |  |  | 1376 ساعت |  | 125.950.000 ریال |  |

2-3- شرح هزینه ها به همراه نمودار مقایسه ای هزینه های طرح

| ردیف | مراکز هزینه | مبلغ هزینه |
| --- | --- | --- |
| 1 | هزینه های تجهیزات سخت افزاری | 255.100.000 ریال |
| 2 | هزینه خرید تجهیزات سخت افزاری | 348.580.000 ریال |
| 3 | هزینه های مربوط به نیرو انسانی | 125.950.000 ریال |
| جمع کل: |  | 729.630.000 ریال |

همانگونه که در طرح مشاهده می شود بیشترین هزینه ها مربوط به خرید تجهیزات سخت افزاری و کمترین هزینه ها مربوط به هزینه نیرو انسانی می باشد. (در این پروژه) تمامی هزینه ها بر اساس قیمت روز محاسبه گردیده است.

3-4- نمودار گانت مربوط به زمانبندی پروژه

# فصل سوم: مدیریت ریسکها

3-1- منشاء ریسکهای پروژه

منشا ریسکهای پروژه در حقیقت تمامی افراد و یا اجزایی هستند که می توانند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم بر روی پروژه تاثر داشته باشند. ریسک ها به 2 دسته تقسیم می شوند 1:داخلی 2:خارجی

ریسکهای خارجی مانند تغییر بازار یا جریانات حکومتی اغلی خارج از کنترل می باشند اما ریسک های داخلی آنهایی هستند که در کنترل ما هستند و این امکان را داریم که از وقوع آنان جلوگیری کنیم.

منشاء ریسکهای پروژه جاری به شرح ذیل می باشند:

- مشتری CU

- نرم افزارهای موجود SO

- سخت افزارهای موجودHO

- پرسنل PE

- سایر پیمانکاران PY

- افزایش یا کاهش نرخها FE

- سایز پروژه Si

- سایر ریسکها Ot

3-2- مقادیر تاثیر

مقادیر تاثیر در حقیت میزان تاثیرگذاری یک ریسک بر روی پروژه می باشد که به شرح ذیل در پروژه تقسیم بندی شده اند:

- فاجعه

- مرزی

- بحرانی

- قابل اغماض

3-3- جدول ریسکهای پروژه (به صورت کامل)

| ردیف | مخاطرات یا ریسکها | طبقه | احتمال | تاثیر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تاخیر در پرداخت پیمانکار | CU | 30% | 3 |
| 2 | طراحی نادرست | PE | 10% | 1 |
| 3 | حوادث موجود در کار | PY | 20% | 2 |
| 4 | جنگ | Ot | 20% | 2 |
| 5 | مشکلات تامین سخت افزار | HO | 20% | 2 |
| 6 | اعتصابات کارگری | Ot | 10% | 4 |
| 7 | تورم | FE | 70% | 1 |
| 8 | ناقص بودن فرمهای مصاحبات | PE | 30% | 2 |
| 9 | کیفیت پائین کار | PY | 35% | 2 |
| 10 | کمبود تجهزات نرم افزاری | SO | 5% | 4 |
| 11 | تحمیل برنامه زمانبندی | CU | 10% | 2 |
| 12 | نوسانات ارزی | FE | 60% | 1 |
| 13 | مداخله بیجا در کار | CU | 20% | 4 |
| 14 | شرایط پیش بینی نشده آب و هوایی(سیل ، زلزله ، طوفان و . . .) | Ot | 5% | 4 |
| 15 | کیفیت پائین سخت افزارها | HO | 30% | 3 |
| 16 | توان تولید پائین | PY | 20% | 3 |
| 17 | منازعات ناشی از تفاوت فرهنگی | Ot | 5% | 4 |
| 18 | تغییر در قوانین کشور | Ot | 70% | 1 |
| 19 | تداخل در حل مشکلات قراردادی | Ot | 20% | 3 |
| 20 | تغییر در طرح اولیه | CU | 20% | 2 |
| 21 | تغییر در طرح | PE | 10% | 3 |
| 22 | فساد و ارتشا | Ot | 40% | 4 |
| 23 | تاخیر در حل منازعات | Ot | 10% | 1 |
| 24 | تاخیر در دسترسی به مکان تحویل پروژه | CU | 10% | 4 |
| 25 | مناقصه های غیر منصفانه | Ot | 70% | 1 |
| 26 | کمبود نیروی کار | PY | 30% | 2 |
| 27 | فعالیتهای سوء | Ot | 20% | 2 |
| 28 | عدم تعیین دامنه کار | CU | 30% | 1 |
| 29 | عدم پشتیبانی از نرم افزارها | So | 40% | 2 |
| 30 | مشکلات فنی | PY | 30% | 3 |
| 31 | عدم پشتیبانی از سخت افزارها | Ho | 20% | 2 |
| 32 | نقض قرارداد | CU | 20% | 1 |
| 33 | تغییر در تکنولوژی مورد درخواست مشتری | So | 20% | 2 |
| 34 | لغو قرارداد از طرف پیمانکار فرعی | PY | 30% | 1 |
| 35 | مرگ و میر پرسنل | PE | 5% | 1 |
| 36 | عدم صلاحیت پیمانکار | PY | 10% | 1 |
| 37 | قطع برق | Ot | 50% | 2 |
| 38 | ورشکستگی ناگهانی | CU | 30% | 1 |
| 39 | تائیدات دولتی | Ot | 60% | 1 |
| 40 | تاخیر در انتشار مستندات پروژه | PE | 40% | 2 |
| 41 | سوء استفاده از اموال دولتی | Ot | 10% | 4 |
| 42 | بازدهی پائین | PY | 20% | 3 |

3-4- نمودار ریسکهای پروژه (به صورت کامل)

3-5- جدول ارائه راهکار برای برخورد با ریسکها

| ردیف | مخاطرات یا ریسکها | طبقه |
| --- | --- | --- |
| 1 | تاخیر در پرداخت پیمانکار | دریافت جریمه دیرگرد پرداخت و منظور نمودن در قرارداد |
| 2 | طراحی نادرست | استفاده از سیستم تضمین کیفیت در طراحی و بررسی طرح در هر مرحله و التزام به دریافت تائیدیه تضمین کیفیت |
| 3 | حوادث موجود در کار | استفاده از واحد ایمنی و بهداشت در حین اجرای پروژه |
| 4 | جنگ | --------- |
| 5 | مشکلات تامین سخت افزار | در دست داشتن همزمان چند تامین کننده داخلی و خارجی |
| 6 | اعتصابات کارگری | مراجعه به صنف مربوطه |
| 7 | تورم | منظور نموده نرخ تورم ماهیانه در پروژه به گونه ای که در اصل مبلغ پروژه با توافق طرفین منظور گردد. |
| 8 | ناقص بودن فرمهای مصاحبات | بررسی چند مرحله ای در جلسات به صورت گروهی برای رفع نواقص فرمها |
| 9 | کیفیت پائین کار | استفاده از نیروی متبحر و کارآمد و با تجربه |
| 10 | کمبود تجهزات نرم افزاری | در دست داشتن همزمان چند تامین کننده داخلی و خارجی |
| 11 | تحمیل برنامه زمانبندی | برگذاری جلسات توجیهی و تفهیم و ارائه برنامه زمانبندی و طرح توجیهی در مورد زیانها و مرایای برنامه زمانبندی جدید و روشن نمودن تمامی مواردی که در صورت کار بر روی برنامه زمانبندی جدید رخ خواهد داد. |
| 12 | نوسانات ارزی | منظور نمودن ضررهای ناشی از نوسانات ارزی در اصل قیمت پروژه |
| 13 | مداخله بیجا در کار | درخواست نماینده واحد برای ارائه روند کار بین پیمانکار و مشتری برای جلوگیری از منازعاتی که در صورت مداخله مشتری ممکن است پیش آید و دریافت تائیدیه و ارائه روند کار به نماینده واحد. |
| 14 | شرایط پیش بینی نشده آب و هوایی(سیل ، زلزله ، طوفان و . . .) | ------- |
| 15 | کیفیت پائین سخت افزارها | دریافت استعلام تضمین کیفیت برای سخت افزارهای خریداری شده. |
| 16 | توان تولید پائین | بررسی رزومه و سوابق شرکت پیمانکار غیر در هنگام ارائه کار برای جلوگیری از بستن قراداد با شرکتی با توان تولید پائین. |
| 17 | منازعات ناشی از تفاوت فرهنگی | استفاده از قشرهایی با منازعات فرهنگی تاریخی کمتر و یا استفاده از افراد با فرهنگهای مشابه در یک گروه |
| 18 | تغییر در قوانین کشور | تغییر قرارداد بر اساس قوانین جدید و این نکته نیز بایستی به گونه ای در قرارداد منظور گردد. |
| 19 | تداخل در حل مشکلات قراردادی | استفاده از مرجع ذیصلاح در صورتی که از طریق نمایندگان طرفین قابل حل نباشد. |
| 20 | تغییر در طرح اولیه | گنجاندن ریسکهای مربوط به تغییر طرح و هزینه یابی مجدد ارائه صورت هزینه ها و ضررها |
| 21 | تغییر در طرح | گنجاندن ریسکهای مربوط به تغییر طرح و هزینه یابی مجدد ارائه صورت هزینه ها و ضررها |
| 22 | فساد و ارتشا | --------------- |
| 23 | تاخیر در حل منازعات | منظور نموده تاخیرات در اصل قرارداد تا در صورت بروز اختلاف موجب بروز ضررهای مالی نگردد. |
| 24 | تاخیر در دسترسی به مکان تحویل پروژه | ---------------- |
| 25 | مناقصه های غیر منصفانه | ارائه پائینترین قیمت و استفاده از سیستم های آماده با کمی تغییرات و ارائه کیفیت بالا در کار |
| 26 | کمبود نیروی کار | دسترسی به دیتابیس کاریابیهای بزرگ جهت در دسترس بودن نیروی کار در تمامی زمانها |
| 27 | فعالیتهای سوء | ---------- |
| 28 | عدم تعیین دامنه کار | تعیین دامنه کار قبل از بستن قرارداد |
| 29 | عدم پشتیبانی از نرم افزارها | ارتباط با نمایندگیهایی که با شرکت اصلی در ارتباطند و با کشور ما نیز روابط حسنه دارند. |
| 30 | مشکلات فنی | استفاده از نیروی زبده برای برطرف سازی مشکلات فنی موجود |
| 31 | عدم پشتیبانی از سخت افزارها | بستن قرارداد پشتیبانی و دریافت ضمانت جهت پشتیبانی از سخت افزارهای خریداری شده. |
| 32 | نقض قرارداد | دریافت وجه تضرر نقض یک طرفه قرارداد |
| 33 | تغییر در تکنولوژی مورد درخواست مشتری | استفاده از تکنولوژی جدید در صورتی که حداکثر تغییرات مالی تا 20 درصد اصل قرارداد باشد |
| 34 | لغو قرارداد از طرف پیمانکار فرعی | دریافت وجه تضرر نقض یک طرفه قرارداد |
| 35 | مرگ و میر پرسنل | جایگزین نمودن پرسنل با استفاده از پرسنل کمکی |
| 36 | عدم صلاحیت پیمانکار | بررسی رزومه و سوابق شرکت پیمانکار غیر در هنگام ارائه کار |
| 37 | قطع برق | استفاده از یو پی اس با قابلیت نگهداری برق به مدت حداقل 2 ساعت |
| 38 | ورشکستگی ناگهانی | استفاده از پشتیبانهای مالی و ضامنهای معتبر برای زمانی که شرکت ورشکست شده که بتوان ضررهای پروژه را جبران نمود |
| 39 | تائیدات دولتی | --------------- |
| 40 | تاخیر در انتشار مستندات پروژه | استفاده از گروه نیروی زبده و با تجربه برای ارائه مستندات |
| 41 | سوء استفاده از اموال دولتی | -------------- |
| 42 | بازدهی پائین | بررسی رزومه و سوابق شرکت |

4-6- جدول ریسکهای با تاثیر پذیری بالا (ریسکهای قابل مدیریت)

| ردیف | مخاطرات یا ریسکها | کل هزینه | احتمال | ضرر مالی | وضعیت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | طراحی نادرست | 26.100.000 | 10% | 2.610.000 | ق چ |
| 2 | تورم | 729.630.000 | 70% | به ازای هر یک درصد تورم مبلغ 7.269.300 ریال | غ ق چ |
| 3 | نوسانات ارزی | 729.630.000 | 60% | به ازای هر هزار ریال مبلغ 36.481.500 ریال | غ ق چ |
| 4 | تاخیر در حل منازعات | 729.630.000 | 10% | به ازای هر روز 4.076.145 ریال | غ ق چ |
| 5 | عدم تعیین دامنه کار | 729.630.000 | 30% | 218.889.000 30 درصد مبلغ قرارداد | غ ق چ |
| 6 | ورشکستگی ناگهانی | 729.630.000 | 30% | 510.471.000 هفتاد درصد از مبلغ کل | غ ق چ |
| 7 | لغو قرارداد از طرف پیمانکار فرعی | 30.000.000 | 30% | 5.000.000 | ق چ |
| 8 | عدم صلاحیت پیمانکار | 729.630.000 | 10% | به ازای هر روز 5.000.00 ریال | غ ق چ |

!(ق چ = قابل چشم پوشی  ،  غ ق چ = غیر قابل چشم پوشی)

4-7- نمودار ریسکهای با تاثیر پذیری بالا (ریسکهای قابل مدیریت)

# فصل چهارم : نمودار Usecase Diagram و سناریوی یوزکیسها

## نکاتی راجع به نوشتن سناریو برای Use Case ها

معمولا سناریویی که برای هر Use Case نوشته می شود برای رعایت نظم درون جدولی مانند شکل زیر نوشته می شود. این جدول به صورت استاندارد دارای بخشهایی است که معمولا در هنگام نوشتن سناریوهای مختلف برای برخی از قسمتهای آن را نمی توان تعریفی نوشت. به عنوان مثال در برخی از سناریوها قیود Use Case ذکر می شوند و در برخی سناریو ها قیودی وجود ندارد که نوشته شود.

| محل درج شماره سناریو |  | محمل درج نام سیستم یا زیر سیستم |  |  | محل درج نام Use Case و نام Actor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scenario Description: در این بخش شرح مختصری از سناریو نوشته می شود. |  |  |  |  |  |
| Assumption: در این بخش تعریفی از اکتور بیان می شود و شرح داده می شود که وظیفه Actor مورد نظر در این Use Case چیست. |  |  |  |  |  |
| Include: در این بخش نوع ارتباط با Use case های دیگر در صورت وجود مشخص می شود. |  |  | Extended: در این بخش نوع ارتباط با Use case های دیگر در صورت وجود مشخص می شود. |  |  |
| (Pre-Condition): در این بخش معمولا شرط یا شروطی نوشته می شوند که قبل از اتفاق افتادن Use Case باید برقرار باشند. یا به عبارتی شرایطی که باید اتفاق بیفتند تا Use Case فعال شود. |  |  |  |  |  |
| مراحل: ( یا Main Flow) جریان اصلی کار به صورت جزء به جزء شرح داده می شود. | Actor |  |  | System |  |
|  | در این بخش عملیاتی که اکتور درخواست می دهد به صورت مرحله به مرحله نوشته می شود. |  |  | در این بخش عملیاتی که سیستم انجام می دهد به صورت مرحله به مرحله نوشته می شود. |  |
| Constraints: در این بخش قیودی که در هنگام انجام Use Case باید اعمال شوند نوشته می شوند. |  |  |  |  |  |
| Post-Condition: شرایطی که بعد از اتمام کار Use Case ایجاد می شود را Post-Condition می گویند. |  |  |  |  |  |
| Alternative Flow: جریان فرعی Use Case در این بخش شرح داده می شود. مانند خطاها و Exception ها. |  |  |  |  |  |
| Goal: در این بخش هدف اصلی که باید به آن رسیده شود نوشته می شود. |  |  |  |  |  |

در ادامه به ارائه سناریو برای هر یک از Use Case ها خواهیم پرداخت.

## سناریوی  Use Caseثبت اطلاعات بیمار

| سناریوی شماره 1 |  | سیستم بیمارستان |  |  | نام: ثبت اطلاعات بیمار (RegistInfoBimar) Actor: کاربر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح سناریو: در این سناریو ، Actor پس ازورود به سیستم ، اطلاعات بیمار را را ثبت می کند. |  |  |  |  |  |
| Assumption: منظور از Actor در این Use Case کاربر سیستم پذیرش بیمارستان می باشد که عملیات بخش پذیرش بیمارستان را انجام می دهد. |  |  |  |  |  |
| Include: ورود به سیستم |  |  | Extended: صفحه اصلی نرم افزار |  |  |
| (Pre-Condition): پذیرش بیمار انجام نشده است. |  |  |  |  |  |
| مراحل: | Actor |  |  | System |  |
|  | 1- کاربر بر روی منوی پذیرش بیمارکلیک می نماید. |  |  | 2- سیستم فرم مربوط به پذیرش بیمار را نمایش می دهد. |  |
|  | 3-کاربر اطلاعات درخواستی بیمار را وارد می نماید و کلید ثبت را فشار می دهد. |  |  | 4- سیستم پس از بررسی اعتبارسنجی اطلاعات ، اطلاعات مربوط به بیمار را ثبت می کند. |  |
|  |  |  |  | 5- سیستم پیغامی مبنی بر انجام ثبت اطلاعات را نمایش می دهد. |  |
| Constraints: - مقادیر تمام فیلدها باید وارد شوند. |  |  |  |  |  |
| Post-Condition: بعد از ثبت اطلاعات بیمار ، اطلاعات بیمار در دسترس می باشد. |  |  |  |  |  |
| Alternative Flow: در صورتی که به هر دلیلی ثبت انجام نشد بایستی به گونه ای به کاربر اطلاع داده شود. |  |  |  |  |  |
| :Goal اطلاعات بیمار توسط بیمار ثبت شده است. |  |  |  |  |  |

# نمودار Package

# نمودار Usecase شماره 1

# نمودار Usecase شماره 2

# نمودار Usecase شماره 3

# نمودار Usecase شماره 4

# اکتورهای سیستم پذیرش بیمارستان Actor

# فصل پنجم : usecase specification

## سناریوی  Use Caseثبت بخش بیمار

| سناریوی شماره 2 |  | سیستم بیمارستان |  |  | نام: ثبت بخش بیمار (RegistBakhshBimar) Actor: کاربر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح سناریو: در این سناریو ، Actor پس ازورود به سیستم ، بخش بیمار را را ثبت می کند. |  |  |  |  |  |
| Assumption: منظور از Actor در این Use Case کاربر سیستم پذیرش بیمار ستان می باشد که عملیات بخش پذیرش بیمارستان را انجام می دهد. |  |  |  |  |  |
| Include: ورود به سیستم |  |  | Extended: صفحه اصلی نرم افزار |  |  |
| (Pre-Condition): بخش بیمارثبت نشده است. |  |  |  |  |  |
| مراحل: | Actor |  |  | System |  |
|  | 1- کاربر بر روی منوی ثبت بخش بستری بیمار کلیک می نماید. |  |  | 2- سیستم فرم مربوط به بخش بستری بیمار را نمایش می دهد. |  |
|  | 3-کاربر اطلاعات درخواستی فرم را وارد و نوع بخش بستری را مشخص می نماید و کلید ثبت را فشار می دهد. |  |  | 4- سیستم پس از بررسی اعتبارسنجی اطلاعات ، اطلاعات مربوط به بخش بیمار را ثبت می کند. |  |
|  |  |  |  | 5- سیستم پیغامی مبنی بر انجام ثبت اطلاعات را نمایش می دهد. |  |
| Constraints: - مقادیر تمام فیلدها باید وارد شوند. |  |  |  |  |  |
| Post-Condition: بعد از ثبت بخش بستری بیمار ، اطلاعات بخش بستری بیماردر دسترس می باشد. |  |  |  |  |  |
| Alternative Flow: در صورتی که به هر دلیلی ثبت انجام نشد بایستی به گونه ای به کاربر اطلاع داده شود. |  |  |  |  |  |
| :Goal بخش بستری بیمارتوسط کاربر ثبت شده است. |  |  |  |  |  |

## سناریوی  Use Caseثبت انواع بیماری

| سناریوی شماره 3 |  | سیستم بیمارستان |  |  | نام: ثبت بیماری (RegistInfoBimar) Actor: کاربر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح سناریو: در این سناریو ، Actor پس ازورود به سیستم ، انواع بیماری ها را ثبت می کند. |  |  |  |  |  |
| Assumption: منظور از Actor در این Use Case کاربر سیستم پذیرش بیمار ستان می باشد که عملیات بخش پذیرش بیمارستان را انجام می دهد. |  |  |  |  |  |
| Include: ورود به سیستم |  |  | Extended: صفحه اصلی نرم افزار |  |  |
| (Pre-Condition): بیماری مورد نظرثبت نشده است. |  |  |  |  |  |
| مراحل: | Actor |  |  | System |  |
|  | 1- کاربر بر روی منوی ثبت انواع بیماری کلیک می نماید. |  |  | 2- سیستم فرم مربوط به انواع بیماری را نمایش می دهد. |  |
|  | 3-کاربر اطلاعات درخواستی را وارد می نماید و کلید ثبت را فشار می دهد. |  |  | 4- سیستم پس از بررسی اعتبارسنجی اطلاعات ، بیماری را ثبت می کند. |  |
|  |  |  |  | 5- سیستم پیغامی مبنی بر انجام ثبت اطلاعات را نمایش می دهد. |  |
| Constraints: - مقادیر تمام فیلدها باید وارد شوند. |  |  |  |  |  |
| Post-Condition: بعد از ثبت انواع بیماری ، اطلاعات مربوط به بیماری در دسترس می باشد. |  |  |  |  |  |
| Alternative Flow: در صورتی که به هر دلیلی ثبت بیماری انجام نشد بایستی به گونه ای به کاربر اطلاع داده شود. |  |  |  |  |  |
| :Goal انواع بیماری هاتوسط کاربر ثبت می شود. |  |  |  |  |  |

## سناریوی  Use Caseثبت پرونده بیمار

| سناریوی شماره 4 |  | سیستم بیمارستان |  |  | نام: ثبت پرونده بیمار (RegistParvandehBimar) Actor: کاربر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح سناریو: در این سناریو ، Actor پس ازورود به سیستم ، اطلاعات بیمار را را ثبت می کند. |  |  |  |  |  |
| Assumption: منظور از Actor در این Use Case کاربر سیستم پذیرش بیمار ستان می باشد که عملیات بخش پذیرش بیمارستان را انجام می دهد. |  |  |  |  |  |
| Include: ورود به سیستم |  |  | Extended: صفحه اصلی نرم افزار |  |  |
| (Pre-Condition): پرونده ای برای بیمار ثبت نشده باشد. |  |  |  |  |  |
| مراحل: | Actor |  |  | System |  |
|  | 1- کاربر بر روی منوی ثبت پرونده بیمارکلیک می نماید. |  |  | 2- سیستم فرم مربوط به ثبت پرونده بیمار را نمایش می دهد. |  |
|  | 3-کاربر اطلاعات درخواستی پرونده و نوع بیماری مراجعه کننده را وارد می نماید و کلید ثبت را فشار می دهد. |  |  | 4- سیستم پس از بررسی اعتبارسنجی اطلاعات ، اطلاعات مربوط به پرونده بیمار را ثبت می کند. |  |
|  |  |  |  | 5- سیستم پیغامی مبنی بر انجام ثبت پرونده را نمایش می دهد. |  |
| Constraints: - مقادیر تمام فیلدها باید وارد شوند. |  |  |  |  |  |
| Post-Condition: بعد از ثبت پرونده بیمار ، اطلاعات مربوط به پرونده بیمار قابل دسترسی میباشد. |  |  |  |  |  |
| Alternative Flow: در صورتی که به هر دلیلی ثبت پرونده انجام نشد بایستی به گونه ای به کاربر اطلاع داده شود. |  |  |  |  |  |
| :Goalپرونده بیمار توسط کاربر ثبت می شود. |  |  |  |  |  |

## سناریوی  Use Caseویزیت بیمار

| سناریوی شماره 5 |  | سیستم بیمارستان |  |  | نام: ویزیت بیمار (VisiteBimar) Actor: کاربر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح سناریو: در این سناریو ، Actor پس ازورود به سیستم ، اطلاعات مربوط به ویزیت بیمار را ثبت می کند. |  |  |  |  |  |
| Assumption: منظور از Actor در این Use Case کاربر سیستم پذیرش بیمار ستان می باشد که عملیات بخش پذیرش بیمارستان را انجام می دهد. |  |  |  |  |  |
| Include: ورود به سیستم |  |  | Extended: صفحه اصلی نرم افزار |  |  |
| (Pre-Condition): ویزیت بیمار انجام نشده باشد. |  |  |  |  |  |
| مراحل: | Actor |  |  | System |  |
|  | 1- کاربر بر روی منوی ویزیت بیمارکلیک می نماید. |  |  | 2- سیستم فرم مربوط به ویزیت بیمار را نمایش می دهد. |  |
|  | 3-کاربر اطلاعات درخواستی را وارد می نماید و کلید ثبت را فشار می دهد. |  |  | 4- سیستم پس از بررسی اعتبارسنجی اطلاعات ، عملیات ویزیت کردن بیمار را انجام می دهد. |  |
|  |  |  |  | 5- سیستم پیغامی مبنی بر انجام ثبت اطلاعات را نمایش می دهد. |  |
| Constraints: - مقادیر تمام فیلدها باید وارد شوند. |  |  |  |  |  |
| Post-Condition: بعد از ویزیت کردن بیمار ، اطلاعات مربوط به ویزیت بیمار قابل دسترسی می باشد. |  |  |  |  |  |
| Alternative Flow: در صورتی که به هر دلیلی ثبت انجام نشد بایستی به گونه ای به کاربر اطلاع داده شود. |  |  |  |  |  |
| :Goal ثبت ویزیت بیمار توسط کاربر انجام می شود. |  |  |  |  |  |

## سناریوی  Use Caseثبت دارو

| سناریوی شماره 6 |  | سیستم بیمارستان |  |  | نام: ثبت دارو (RegistMedicine) Actor: کاربر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح سناریو: در این سناریو ، Actor پس ازورود به سیستم ، انواع داروها را ثبت می کند. |  |  |  |  |  |
| Assumption: منظور از Actor در این Use Case کاربر سیستم پذیرش بیمار ستان می باشد که عملیات بخش پذیرش بیمارستان را انجام می دهد. |  |  |  |  |  |
| Include: ورود به سیستم |  |  | Extended: صفحه اصلی نرم افزار |  |  |
| (Pre-Condition): داروی مورد نظر ثبت نشده باشد. |  |  |  |  |  |
| مراحل: | Actor |  |  | System |  |
|  | 1- کاربر بر روی منوی ثبت دارو کلیک می نماید. |  |  | 2- سیستم فرم مربوط به ثبت دارو را نمایش می دهد. |  |
|  | 3-کاربر اطلاعات درخواستی دارو را وارد می نماید و کلید ثبت را فشار می دهد. |  |  | 4- سیستم پس از بررسی اعتبارسنجی اطلاعات ، اطلاعات مربوط به دارو را ثبت می کند. |  |
|  |  |  |  | 5- سیستم پیغامی مبنی بر انجام ثبت دارو را نمایش می دهد. |  |
| Constraints: - مقادیر تمام فیلدها باید وارد شوند. |  |  |  |  |  |
| Post-Condition: بعد از ثبت دارو ، لیست داروها قابل دسترسی می باشد. |  |  |  |  |  |
| Alternative Flow: در صورتی که به هر دلیلی ثبت دارو انجام نشد بایستی به گونه ای به کاربر اطلاع داده شود. |  |  |  |  |  |
| :Goalثبت داروتوسط کاربر انجام می شود. |  |  |  |  |  |

## سناریوی  Use Case فرم ترخیص بیمار

| سناریوی شماره 7 |  | سیستم بیمارستان |  |  | نام: ثبت فرم ترخیص بیمار (RegistTarkhisBimar) Actor: کاربر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح سناریو: در این سناریو ، Actor پس ازورود به سیستم ، اطلاعات مربوط به ترخیص بیمار را ثبت می کند. |  |  |  |  |  |
| Assumption: منظور از Actor در این Use Case کاربر سیستم پذیرش بیمار ستان می باشد که عملیات بخش پذیرش بیمارستان را انجام می دهد. |  |  |  |  |  |
| Include: ورود به سیستم |  |  | Extended: صفحه اصلی نرم افزار |  |  |
| (Pre-Condition): فرم ترخیص بیمار ثبت نشده است. |  |  |  |  |  |
| مراحل: | Actor |  |  | System |  |
|  | 1- کاربر بر روی فرم ترخیص بیمارکلیک می نماید. |  |  | 2- سیستم فرم مربوط به ترخیص بیمار را نمایش می دهد. |  |
|  | 3کاربر اطلاعات مربوط به ترخیص بیمار را وارد می نماید و کلید ثبت را فشار می دهد. |  |  | 4- سیستم پس از بررسی اعتبارسنجی اطلاعات ، اطلاعات مربوط به ترخیص بیمار را ثبت می کند. |  |
|  |  |  |  | 5- سیستم پیغامی مبنی بر انجام ثبت اطلاعات را نمایش می دهد. |  |
| Constraints: - مقادیر تمام فیلدها باید وارد شوند. |  |  |  |  |  |
| Post-Condition: بعد ازتکمیل فرم ترخیص بیمار اطلاعات فرم ترخیص بیمار قابل دسترسی می باشد. |  |  |  |  |  |
| Alternative Flow: در صورتی که به هر دلیلی ثبت فرم انجام نشد بایستی به گونه ای به کاربر اطلاع داده شود. |  |  |  |  |  |
| :Goal فرم ترخیصی بیمار توسط کاربر ثبت می گردد. |  |  |  |  |  |

## سناریوی  Use Caseوضعیت حساب بیمار

| سناریوی شماره 8 |  | سیستم پذیرش بیمارستان |  |  | نام: وضعیت حساب بیمار (VazeeatHesabBimar) Actor: کاربر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح سناریو: در این سناریو ، Actor پس ازورود به سیستم ، وضعیت حساب بیمار را بررسی می کند. |  |  |  |  |  |
| Assumption: منظور از Actor در این Use Case کاربر سیستم پذیرش بیمار ستان می باشد که عملیات بخش پذیرش بیمارستان را انجام می دهد. |  |  |  |  |  |
| Include: ورود به سیستم |  |  | Extended: صفحه اصلی نرم افزار |  |  |
| (Pre-Condition): پرونده بیمار موجود باشد. |  |  |  |  |  |
| مراحل: | Actor |  |  | System |  |
|  | 1- کاربر بر روی منوی وضعیت حساب بیمارکلیک می نماید. |  |  | 2- سیستم فرم مربوط به وضعیت حساب بیمار را نمایش می دهد. |  |
|  | 3-اگر بیمار تسویه نکرده باشد کاریر بر روی پرداخت هزینه کلیک می کند. |  |  | 4- سیستم پس از بررسی وضعیت حساب بیمار، هزینه ای که باید بیمار پرداخت نماید را نمایش می دهد. |  |
|  | 5- کاربر هزینه پرداختی را از بیمار دریافت و کلید ثبت را فشار می دهد. |  |  | 6- سیستم پس از بررسی هزینه ها اگر بیمار کامل تسویه کرده باشد پیغامی مبنی بر انجام تسویه کامل انجام شده است را نمایش می دهد در غیر این صورت تسویه کامل نشده است. |  |
| Constraints: - مقادیر تمام فیلدها باید وارد شوند. |  |  |  |  |  |
| Post-Condition: اطلاعات مربوط به بخش هزینه های بیمار قابل دسترسی می باشد. |  |  |  |  |  |
| Alternative Flow: در صورتی که به هر دلیلی ثبت پرداخت انجام نشد بایستی به گونه ای به کاربر اطلاع داده شود. |  |  |  |  |  |
| :Goalکاربر صورت حساب بیمار را بررسی می کند. |  |  |  |  |  |

## سناریوی  Use Caseوضعیت درمان بیمار

| سناریوی شماره 9 |  | سیستم بیمارستان |  |  | نام: وضعیت درمان بیمار (VazeetDarmanBimar) Actor: کاربر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح سناریو: در این سناریو ، Actor پس ازورود به سیستم ، وضعیت درمان بیمار را بررسی می کند. |  |  |  |  |  |
| Assumption: منظور از Actor در این Use Case کاربر سیستم پذیرش ستان می باشد که عملیات بخش پذیرش بیمارستان را انجام می دهد. |  |  |  |  |  |
| Include: ورود به سیستم |  |  | Extended: صفحه اصلی نرم افزار |  |  |
| (Pre-Condition): ثبت مراحل درمان بیمار انجام نشده است و نیز پرونده بیمار موجود باشد. |  |  |  |  |  |
| مراحل: | Actor |  |  | System |  |
|  | 1- کاربر بر روی منوی وضعیت درمان بیمارکلیک می نماید. |  |  | 2- سیستم فرم مربوط به وضعیت درمان بیمار را نمایش می دهد. |  |
|  | 3-اگر برای بیمار مراحل درمان ثبت نشده باشد کاریر مراحل درمان بیمار را بر اساس دستور پزشک ثبت می نماید. |  |  | 4- سیستم پس از بررسی اطلاعات ورودی مراحل ثبت درمان را انجام می دهد. |  |
|  |  |  |  | 5- سیستم پس از بررسی ، پیغامی مبنی بر ثبت مراحل را نمایش می دهد . |  |
| Constraints: - مقادیر تمام فیلدها باید وارد شوند. |  |  |  |  |  |
| Post-Condition: بعد از ثبت مراحل درمان ، روال انجام درمان مشخص می باشد. |  |  |  |  |  |
| Alternative Flow: در صورتی که به هر دلیلی ثبت مراحل انجام نشد بایستی به گونه ای به کاربر اطلاع داده شود. |  |  |  |  |  |
| :Goal مراحل درمان بیمارتوسط کاربر ثبت می گردد. |  |  |  |  |  |

# فصل ششم: نمودار Activity

## نمودار فعالیت (Activity Diagram) ثبت اطلاعات بیمار

## نمودار فعالیت (Activity Diagram) ثبت بخش بیمار

### نمودار فعالیت (Activity Diagram) ثبت انواع بیماری

## نمودار فعالیت (Activity Diagram) ثبت پرونده بیمار

## نمودار فعالیت (Activity Diagram) ویزیت بیمار

## نمودار فعالیت (Activity Diagram) ثبت دارو

## نمودار فعالیت (Activity Diagram) فرم ترخیص بیمار

## نمودار فعالیت (Activity Diagram) وضعیت حساب بیمار

## نمودار فعالیت (Activity Diagram) وضعیت درمان بیمار

# فصل هفم : نمودار Class سیستم بیمارستان

## مقدمه

نمودار های کلاس ارتباط بين کلاسها ها را در سیستم نشان می دهد . کلاسها می توانند به عنوان  طرح کلی برای آبجکت ها دیده شوند. مثلا حساب بانکی من یا یک خود پردار یک کلاس است . کلاسها شامل اطلاعات و رفتاری هستند که بر روی اطلاعات عمل می نماییند. کلاس حساب (Account) شامل PIN مشتری و رفتاری که PIN را کنترول می کند می باشد. در نمودار Class برای هر نوع آبجکتی در نمودار Sequence و Collaboration یک کلاس ایجاد شده است .

در یک نمودار کلاس هر کلاس با مستطیلی نشان داده شده است که به سه بخش تقسیم شده است .

بخش اول نام کلاس را نشان می دهد . بخش دوم صفات کلاس (Attributes) را نشان می دهد . یک قطعه ای از اطلاعات است که با یک کلاس مرتبط می باشد . مثلا کلاس حساب (Account) شامل سه صفت است : شماره حساب (Account Number) ، PIN و تراز (Balance) . آخرین بخش شامل عملگرهای حساب (Account) شامل چهار عملگر است : باز کردن (Open) ، برداشت وجوه (Withdraw Funds) ، واریز وجوه (Deduct Funds) و تایید موجودی (Verify Funds) .خطوط بین کلاسها وابستگی ارتباطات بین کلاسها را نشان می دهد .

برنامه نویسان از نمودار های Class استفاده می کنند تا کلاسها را به طور واقعی تولید نمایند سپس برنامه نویسان جزئیات را در زبان انتخابی خود نشان می دهند . تحلیل گران از نمودار های کلاس استفاده می کنند تا جزئیات  سیستم را نشان دهند ، همچنین طراحان به نمودار های class نگاه می کنند تا طرح سیستم را بینند.

اگر یک کلاس شامل چند تابع باشد ، یک معمار می تواند این را در نمودار Class دیده و توابع را به چند کلاس بشکند . نبید هیچ وابستگی بین کلاسهایی که با یکدیگر ارتباط دارند وجود داشته باشد . یک طراح یا برنامه نویس نیز می تواند این را ببیند . نمودار های Class برای این ایجاد شده اند تا کلاسهایی را نشان دهند که با هم در هر Use case کار می کنند و نمودار های جامع (Comprehensive) شامل کل سیستم یا زیر سیستم را می توان به همین ترتیب ایجاد نمود .

یک نمودار کلاس برای نمایش تعدادی از کلاسها و بسته های کلاس در سیستم استفاده شده است . این نمودار یک تصویر ایستا از قطعات سیسنم و ارتباطات بین آنها را به شما می دهند . معمولا برای یک سیستم واحد چندین نمودار Class را ایجاد خواهید کرد . برخی از اینها زیر مجموعه ای از کلاسها و روابط بین آنها را نمایش خواهد داد ، بقیه ممکن است زیر مجموعه ای از کلاس ها را نمایش دهند که شامل صفات و عملگر های آنها می باشد. ممکن است گروه دیگری فقط بسته های کلاسها و روابط بین این بسته ها را نمایش دهند ،  بهتر است از چندین نمودار کلاس استفاده کنید تا تصویر کاملی از سیستم و برنامه خود بدست آورید .

## نمودار اصلی Class سیستم

## توضیحات متدهای نمودار کلاس اصلی سیستم

متد Insert() : کار این متد به این صورت است که اطلاعات وارد شده بیمار را که این اطلاعات شامل کد بیمار ، نام و نام خانوادگی بیمار ، شماره بیمه ، شماره تلفن  و همراه و نام پدر می باشد در سیستم ثبت می کند.

متد Update() :این متد می تواند اطلاعاتی که از قبل برای بیمار ثبت شده است را ویرایش نماید.

متد Delete() : کار این متد به این صورت می باشد که می تواند تمام اطلاعات بیماری که دیگر نیاز به آن اطلاعات نداردونیز خود بیمار ا از سیستم حذف نماید.

متد Search() : از این متد برای واکشی اطلاعات درپایگاه داده می توان استفاده و به تمام اطلاعات بیمار دسترسی پیدا کرد.

## جزئیات و نام هر کلاس

## 1-کلاس کاربر

## 2-کلاس مسئول پذیرش

## 3- کلاس مسئول مالی

## 4- کلاس کارشناس ترخیص

## 5- کلاس پزشک

## 6- کلاس پرستار

## 7- کلاس اطلاعات بیمار

## 8- کلاس ویزیت بیمار

## 9- کلاس وضعیت حساب

## 10- کلاس فرم ترخیص

## 11- کلاس درمان

## 12- کلاس بیماری

## 13- کلاس دارو

## 14- کلاس بخش

### 15- کلاس پرونده

# فصل هشتم: نمودار Sequence

## نمودار توالی (Sequence Diagram) ثبت اطلاعات بیمار

## نمودار توالی (Sequence Diagram) ثبت بخش بیمار

## نمودار توالی (Sequence Diagram) ثبت انواع بیماری

## نمودار توالی (Sequence Diagram) ثبت پرونده بیمار

## نمودار توالی (Sequence Diagram) ویزیت بیمار

## نمودار توالی (Sequence Diagram) ثبت دارو

## نمودار توالی (Sequence Diagram) فرم ترخیص بیمار

## نمودار توالی (Sequence Diagram) وضعیت حساب بیمار

## نمودار توالی (Sequence Diagram) وضعیت درمان بیمار

# فصل نهم : بررسی ابزارهای احتمالی

## نحوه انتخاب ابزار احتمالی برای تحلیل سیستم بیمارستان

هنگام انتخاب ابزارهای احتمالی برای تجسم داده ها و روند کار ، کسب و کارها باید به ملاحظات و معایب شناخته شده و محدودیت های پلتفرم مورد استفاده نیز توجه شود. برخی نرم افزار ها پر هزینه هستند، مانند بسیاری از نرم افزار های حرفه ای و ابزار موجود در بازار. باید موارد متعددی را در نظر گرفت، مانند هزینه نرم افزار حرفه ای، مجوز، ذخیره سازی، ابزار و ویژگی های اضافی(به عنوان مثال برای اتصال داده به سیستم های دیگر و outsourcing) همه این هزینه های اضافی را اضافه می کنند.

داده های ذخیره شده ممکن است داده های منبع باز نباشنند.  در یک مقیاس بزرگ، بدون ذخیره انبار داده مناسب، پایدار ماندن غیر ممکن است و همچنین ممکن است مفید باشد که از برخی ابزار اضافی مدیریت پایگاه داده های بزرگ استفاده شود. راه اندازی فعلی نرم افزار ممکن است نیازهای بیمارستانهای کوچک و یا بسیار کوچک را برآورده کند.

داده ها و روش های ذخیره شده در حافظه می تواند یک ویژگی مفید برای نتایج سریع فیلترینگ یا کار آفلاین

باشد، اما ممکن است بر عملکرد گزارش و توانایی آن در پردازش و پردازش اطلاعات تأثیر بگذارد.

## توجه به معماری در تعیین ابزار احتمالی پروژه سیستم بیمارستان

توجه به نوع معماری در انتخاب ابزار احتمالی بسیار موثر است. معمولا معماری دو مرحله ای برای برنامه های کوچکتر مناسب است که در آن انتقال داده های بزرگ مورد نیاز نمی باشد. اما همانطور که سیستم رشد می کند و نیازمندی های بیشتری در نرمال سازی داده ها وجود دارد، می تواند نیاز به افزایش معماری داده های فعلی برای اجازه ردیابی و کنترل فرآیند تبدیل (transformation) را داشته باشد. در ادامه به بررسی یک سری ابزارهای احتمالی مورد نیاز در سیستم بیمارستانی خواهیم پرداخت.

## اپلیکیشنی که با آن حجم زیادی از کارتان انجام می شود

اپلیکیشن ابتدایی برای کار شما احتمالاً یک برنامه دسکتاپ است و نیازی به اتصال اینترنتی ندارد. این یکی از راه های این کار است. اما اگر از اپلیکیشن های آنلاین استفاده می کنید، هر گونه قابلیت آفلاینی که دارد را فعال نمایید. باید بررسی کنید و ببینید که آیا کاری هست شما بتوانید به صورت آفلاین انجامش دهید و یا اگر لازم شد، برای به دست آوردن نتایج مشابه، از نرم افزارهای دسکتاپی استفاده کنید. برخی از این اپلیکیشنها عبارتند از:

- مجموعه برنامه های Flowchart Maker که برای رسم نمودارهای فنی UML کاربرد دارند و قابلیت استفاده به صورت آنلاین و آفلاین را دارا هستند.

- برنامه UML Diagram Tool که برای رسم نمودارهای فنی UML کاربرد دارند و قابلیت استفاده به صورت آنلاین و آفلاین را دارا است.

- برنامه Project Management Master که از این برنامه برای مدیریت زمانبندی پروژه استفاده می شود.

## یک ابزار Read-It-Later

به روشی نیاز دارید که اطلاعات را جمع آوری و مرتب کند تا هر زمانی بتوانید آنها را بررسی کنید، حتی زمانی که آفلاین هستید. راه های مختلفی برای انجام این کار دارید. نرم افزار Pocket مشخص ترین گزینه ای است که در اختیار دارید. این یک نرم افزار چندسکویی (Cross-Platform) و قدرتمند است که با آن می توان محتوا را ذخیره کرد و با بسیاری از نرم افزارها کار می کند. یک نسخه Pocket برای دسکتاپ و مرورگر خود پیدا کنید.

## استفاده از کلاینت ایمیل و Outlook express

اگر در بخشی از کار خود با ایمیل سروکار دارید، می توانید آن را به صورت آفلاین با یک نرم افزار دسکتاپ انجام دهید. در اینترنت ابزارهایی هستند که می توانید برای کار با ایمیل به صورت دسکتاپی از آنها استفاده کنید و هزینه زیادی لازم ندارند. هر زمان که نیاز بود آنلاین شوید و کار ارسال و دریافت ایمیل ها را انجام دهید.

## برنامه های خانواده واژه پرداز WORD ابزاری برای یادداشت برداشتن

لازم است که یک نرم افزار catch-all داشته باشید تا با آن به ثبت و ضبط ایده ها، مرتب کردن اطلاعات مفید، کپی کردن متن ها و موارد دیگر بپردازید. فرقی نمی کند که یک ویرایشگر متن داشته باشید و یا نرم افزار یادداشت گذاری و یا پردازشگر Word.

ابزاری بیابید که نسخه آفلاین یا دسکتاپ داشته باشد. برای ثبت ایده های خود می توانید از ابزارهای mind mapping حالت آفلاین استفاده نمایید. برای کسانی که در اداره کار می کنند، یک نرم افزار mind map می تواند نوعی ابزار ایده پردازی برای کارمندان اداری باشد. یک ابزار mind map در جای مناسب بسیار می تواند به تصمیم گیری مناسب کمک کند.

## ایجاد یک فهرست وظایف با استفاده از برنامه های Task List Creator

داشتن یک فهرست انجام کار یا to-do list به صورت مرتب و منظم به شما تصویری واضح از کارهایی که می خواهید در طول روز انجام دهید، ارائه می نماید. همچنین به شما کمک می کند تا برای انجام وظایفی که نیاز دارید کارهایتان را مجدد برنامه ریزی کنید.

در حالی که برنامه های بسیار زیادی برای ایجاد فهرست وظایف وجود دارند، به شما توصیه می کنیم که ساده ترین آنها را انتخاب نمایید. کاغذ و خودکار بهترین ابزارهایی هستند که به صورت آفلاین می توانید برای نوشتن فهرست انجام کار خود آنها را به کار بگیرید. حتی نرم افزارهای یادداشت برداری یا یک فایل متنی می تواند به شما در این زمینه کمک کند. ذخیره سازی فایل های متنی نوعی میانبر برای ساده تر کردن گردش کار است.

## استفاده از یک تایمر برای زمانبندی کارها با عنوان Pomodoro

زمانبندی کارها نوعی اسلحه مفخی برای تمرکز بهتر است. این امر با محدود کردن برخی کارها در زمانی مشخص در طول روز به کاهش استرس شما کمک می کنند. اگر از این روش استفاده می کنید یا اگر ترجیح می دهید تا یک نوع شمارش معکوس در پس زمینه خود داشته باشید، نیاز به یک برنامه تایمر دارید.

طرفداران Pomodoro در مورد برنامه های تایمر، گزینه های زیادی در اختیار دارند. حتی اگر از روش Pomodoro استفاده نمی کنید، می توانید نوعی برنامه نصب کنید و تایمر شمارش معکوس را فعال نمایید تا نیازهای شما را رفع سازد. اگر می خواهید به بهره وری در کارتان برسید، یک تایمر Pomodoro به بهترین شکل ممکن به شما کمک می نماید تا در کار خود متمرکز شوید.

## یک برنامه Office Suite برای مدیریت مستندات نوشتاری

این که نیاز به یک برنامه Office Suite دارید و یا چیزی قدرتمندتر می خواهید، به طبیعت کاری شما بستگی دارد. آیا نوعی بسته نرم افزاری کامل مانند مایکروسافت آفیس برای شما مناسب است؟ کاربران مک می توانند از iWork استفاده کنند و این نرم افزار برای آنها عالی است.
اما اگر نیازی به یک بسته نرم افزاری کامل ندارید، می توانید یک پردازشگر متنی ابتدایی، یک برنامه گسترده (spreadsheet program) و یا ابزار ارائه نصب کنید. برای مثال، اگر تنها یک پردازشگر متن نیاز دارید، برای ویندوز و لینوکس از AbiWord می توانید استفاده کنید و کاربران مک نیز Bean را می توانند به کار بگیرند.

## یک ابزار برای مدیریت پروژه مانند پریماورا یا مایکروسافت پراجکت

چه پروژه هایی را در دستور کار دارید؟ چه فعالیت هایی را باید در فهرست وظایف خود قرار دهید؟ در پروژه کنونی شما چه کاری در مرحله بعدی قرار می گیرد؟ برای پاسخ دادن به چنین سوالاتی، نیاز به یک اپلیکیشن مدیریت پروژه دارید. برای اینجا خلاق باشید.

ببینید که آیا برنامه کنونی شما دارای نوعی کلاینت دسکتاپ رسمی یا غیررسمی هست یا خیر. همچنین می توانید برنامه های دسکتاپی را مجددا اجرایی نمایید تا همچنین بتوانید پروژه های خود را مدیریت نمایید. همچنین می توانید نوعی افزونه مرورگر را نصب نمایید که به صورت آفلاین کار می کند.

اگر از ابزارهای محبوب مانند Evernote، Trello یا Google Keep استفاده می کنید، با کمی جستجو می توانید نسخه هایی برای حالت دسکتاپ خود بیابید. برای مثال، نرم افزار دسکتاپی رسمی Evernote را نصب کنید. همچنین می توانید افزونه کروم Google Keep را به کار بگیرید که به صورت آفلاین کار می کند. در تعاریف فوق 8 مورد از ابزارهای احتمالی در تحلیل سیستم پروژه بیمارستان مورد بررسی قرار گرفتند.